ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за отчетный период 9 месяцев 2021 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 160,3 | 160,3 | 10,1 | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Администрация Семичанского сельского поселения | Заключен муниципальный контракт по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог от 30.12.20 № 110. Заключен муниципальный контракт по летнему содержанию дорог от 16.06.2021г №50 | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 110,7 | 110,7 | 10,1 | 100,6 тыс.рублей исполнение средств ожидается в 4 квартале 2021 года |
| 3. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» | Администрация Семичанского сельского поселения | X | X | X | 49,6 | 49,6 | 0,0 | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 34,0 исполнение ожидается в 4кв 2021 года |
| 5. | Основное 2.2. «Изготовление проекта организации дорожного движения». | Администрация Семичанского сельского поселения | - | 01.01.2021 | 30.09.2021 | 15,6 | 15,6 | 0,0 | 15,6 исполнение ожидается в 4кв 2021 года |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.2 <3> | Администрация Семичанского сельского поселения |  | 01.01.2021 | 30.09.2021 | Х | X | X | X |
| 7. | Итого по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» | X | X | X | X | 160,3 | 160,3 | 10,1 | Х |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Семичанского сельского поселения | Х | X | X | 160,3 | 160,3 | 10,1 | Х |

- ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 6 месяцев 2021 г.

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 «Об утверждении  муниципальной программы Семичанского  сельского поселения «Развитие транспортной системы».

На реализацию муниципальной программы в 2021 году в местном  бюджете первоначально было предусмотрено 134,7 тыс. рублей. В связи с принятием Дубовским районным Собранием депутатов Решения о внесении изменений в Решение о бюджете на текущий финансовый год, сумма межбюджетных трансфертов по дорожному фонду изменилась и составила160,3 тыс.рублей.  Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренный сводной бюджетной росписью соответствует  объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2021 заключен один муниципальный контракт на зимнее содержание работ на сумму 95,7 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 10,1 тыс. рублей или 10,5% к плановым назначениям.

Программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 21.01.2018 № 5 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Семичанского сельского поселения», распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения  утвержден план реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»  на 2021 год (далее - план реализации).

На реализацию мероприятий подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1) на 2021 год предусмотрено 110,7тыс. рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. По состоянию на 01.07.2021 заключен один муниципальный контракт на сумму 95,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 10,1 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 1 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение одного основного мероприятия.

Мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 110,7 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на очистку дорог от снега (зимнее содержание); обкос обочин дорог, вырубка деревьев и кустарников с уборкой порубочных остатков(летнее содержание);. Фактическое освоение средств составило 10,1 тыс. рублей или 10,6%.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «Установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 34,0 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на установку недостающих дорожных знаков. Мероприятие не реализовано.

Мероприятие 2.2. «Изготовление проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,6 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на изготовление проекта дорожного движения. Мероприятие не реализовано.

За аналогичный период 2020 года фактическое исполнение подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составило 7,8 тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2021 года  достигнуты следующие результаты:

- частично исполнен договор на зимнее содержание дорог;

- ведется работа по заключению муниципального контракта на вырубку деревьев и кустарников.

По итогам 1 полугодия 2020 года все запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 1 исполнены, неисполненные отсутствуют.

На реализацию мероприятий подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год предусмотрено 49,6 тыс.рублей. Объем ассигнований местного бюджета, предусмотренных сводной бюджетной росписью соответствует объему ассигнований, предусмотренных муниципальной программой. Фактическое освоение средств на 01.07.2021 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы 2 в 2021 году за счет средств местного бюджета предусмотрено выполнение двух основных мероприятий.

Мероприятие 2.1. «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 34,0 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на установку недостающих дорожных знаков. Мероприятие не реализовано.

Мероприятие 2.2. «Изготовление проекта организации дорожного движения». На реализацию мероприятия предусмотрены средства в сумме 15,6 тыс.рублей, которые, согласно Соглашения № 13 с Администрацией Дубовского района  от 10.02.2021 года, должны быть направлены на изготовление проекта дорожного движения. Мероприятие не реализовано.

За аналогичный период 2021года фактическое исполнение подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» составило 0,0тыс.рублей.

По контрольным мероприятиям подпрограммы 2 по итогам первого полугодия 2021 года  достигнуты следующие результаты:

-. ведется работа по заключению договора на изготовление ПОДД;

По итогам 1 полугодия 2021 года  запланированные основные мероприятия и контрольные события  Подпрограммы 2 не исполнены.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2021 год по  итогам 6 месяцев 2021 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, в связи с чем, принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы в текущем году не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по итогам I полугодия 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                     О. В. Грачёв