РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня  2023 г.   №  61

х. Семичный

«О проверке готовности

теплоснабжающих организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду 2023-2024 годов

на территории  Семичанского  сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ                              «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013г. №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» и в целях обеспечения контроля качества подготовки теплоснабжающих организаций, объектов бюджетной сферы, инженерной инфраструктуры  к эксплуатации в отопительный период 2023-2024гг., Администрация 	Семичанского сельского поселения постановляет:

- Создать комиссию по проведению проверки готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 гг.

- Утвердить:

  - Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Семичанского  сельского поселения (далее – комиссия) согласно приложению №1.

  - Состав комиссии согласно приложению №2.

  - Программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  Семичанского  сельского поселения  согласно приложению №3.

- Возложить на председателя комиссии подписание паспортов готовности к работе в отопительный период потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Семичанского сельского поселения согласно приложению № 4.

4.   Директору МБУК Семичанского  «СДК» структурного подразделения Ареян С.Н., директору МБОУ «Семичанская СОШ №7» – Гилевич С.Л., заведующей МДОУ № 7 «Ручеек» -  заведующей  Столбуновой А.С.

4.1.  Обеспечить своевременное завершение работ по подготовке объектов, собственных источников теплоэнергии к работе в отопительный период 2023-2024 г.г. и оформление необходимых актов и протоколов.

4.2.  Взять под личный контроль своевременное предоставление в комиссию по проверке готовности к работе в отопительный период 2023-2024 г.г.  оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

5.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на специалиста первой категории  по вопросам муниципального хозяйства Администрации Семичанского сельского поселения Данилова М.А.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения                                                О.В. Грачев

Приложение №1

к постановлению Администрации

Семичанского  сельского поселения

от 26.06.2023 г. № 61

Положение

о  комиссии  по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

1. Общие положения

Настоящее Положение о комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023 – 2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии устанавливает задачи, функции, полномочия комиссии, а также  порядок ее работы (далее – Комиссия).

В своей деятельности Комиссия подотчетна Главе Администрации Семичанского  сельского поселения.

В своей деятельности Комиссия руководствуется Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», другими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ростовской области, иными муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Задачи и функции Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- контроль за ходом подготовки к отопительному периоду и обеспечением устойчивого функционирования объектов жилищного хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры, расположенных на территории  Семичанского сельского поселения;

- анализ и оценка хода работ по подготовке объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к отопительному периоду.

2.2. Для реализации возложенных задач Комиссия осуществляет следующие функции:

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду  теплосетевых организаций;

- осуществляет проверку выполнения требований по готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;

- осуществляет контроль за реализацией планов подготовки объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры Семичанского  сельского поселения к работе в отопительный период;

- исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее задачами.

3. Права Комиссии

3.1. Для осуществления возложенных задач и функций Комиссия имеет право:

- запрашивать в установленном порядке у организаций и предприятий Семичанского сельского поселения необходимые документы и иные сведения по вопросам своей деятельности;

- привлекать к участию в своей работе должностных лиц предприятий, организаций, учреждений независимо от форм собственности;

3.2. Комиссия может обладать и иными правами в соответствии с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, и членов Комиссии.

Членами Комиссии являются представители Администрации Семичанского сельского поселения,

4.2. К основным функциям председателя Комиссии относятся:

- осуществление общего руководства Комиссией;

- осуществление общего контроля за своевременным предоставлением в комиссию оформленных и заверенных копий паспортов готовности объектов к работе в отопительный период.

5. Порядок работы Комиссии

  - Проверка готовности к отопительному периоду теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии:

- расположенных на территории Семичанского сельского поселения возлагается на Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

5.2. Проверка готовности потребителей тепловой энергии, находящихся на балансе Администрации Семичанского сельского поселения (МБУК «Семичанский сельский Дом Культуры»), возлагается в соответствии с ФЗ- 190 от 27.07.2010 г. на органы местного самоуправления поселений.

Контроль готовности потребителей на территории Семичанского сельского поселения  и сбор информации, возлагается на Комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2023-2024 г.г.

5.3.  Срок предоставления паспортов готовности потребителей тепловой энергии в  комиссию для потребителей тепловой энергии:

-  школы, детские сады до 01.09.2023 г.;

- прочие потребители (учреждения культуры, здравоохранения) до 01.10.2023 г.

Приложение №2

к постановлению Администрации

Семичанского  сельского поселения

от 26.06.2023 г. № 61

Состав

комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 г.г. теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории Семичанского сельского поселения

| Председатель комиссии: |  |
| --- | --- |
| Грачев О.В. Немыкина Г.Н. | Глава Администрации Семичанского сельского поселения Секретарь – специалист первой категории по правовой, кадровой и архивной работе |
| Члены комиссии: |  |
| Данилова М.А. | Специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства |
| Власенко Е.М. | Ведущий специалист по вопросам муниципального хозяйства |
| Ареян С.Н. | Директор Семичанского «СДК» |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Семичанского  сельского поселения

от 26.06.2023 г. № 61

Программа

по проведению проверки готовности к отопительному

периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций

и потребителей тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

1. Целью программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов  (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которые подключены к системе теплоснабжения.

2. Проверка осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии в соответствии с приказом министерства энергетики Российской Федерации  от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила).

3. Работа комиссии по проведению проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии на территории  Семичанского сельского поселения  (далее - Комиссия) осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов согласно приложению № 1 к Программе.

4. Комиссия осуществляет проверку в соответствии с перечнем теплоснабжающих организаций, а также потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2018 - 2019 годов, согласно приложению № 2 к Программе.

5. В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе Комиссии по согласованию могут привлекаться представители Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, единой теплоснабжающей организации.

6. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы (согласно приложению № 3 к Программе), подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки с выездом на место.

7. Результаты проверки теплоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии  оформляются актами проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов согласно  приложению № 4 к Программе.

8. Акты проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии оформляются не позднее одного дня с даты завершения проверки.

9. В акте  проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

10. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее – Перечень) с указанием сроков устранения.

11. Паспорт готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов (далее - Паспорт готовности) составляется согласно приложению № 5 к Программе и выдается по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

12. Срок выдачи Паспортов готовности: не позднее 01 октября 2023 - 2024 годов.

13. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в пункте 10 настоящей Программы, Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов.

14. Организация, не получившая по объектам проверки Паспорт готовности в сроки, установленные пунктом 10 настоящей Программы, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта готовности в текущий отопительный период.

Приложение  № 1

к  программе по проведению проверки  готовности

к отопительному периоду  2023-2024 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей  тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

2023 - 2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов, шт. | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Управление Администрация Семичанского с/п | 1 | 01.09.2023г | в соответствии с главой IV раздел I I Правил |
| 22.1. | Отдел образования школа, детские сады на территории Семичанского сельского поселения | 2 | с 01.07.2023 по 01.08.2023 | в соответствии с главой IV Правил |
| 22.2. | Отдел культуры МБУК Семичанского «СДК» на территории Семичанского сельского поселения | 1 | с 01.08.2023 по 15.09.2023 | в соответствии с главой IV Правил |

Приложение № 2

к  программе по проведению проверки  готовности

к отопительному периоду  2023-2024 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей  тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

Перечень потребителей тепловой энергии, в отношении которых проводится проверка готовности к отопительному периоду 2023-2024 годов

| № п/п | Объекты, подлежащие проверке |
| --- | --- |
| 1. | Объекты социальной сферы на территории Гуреевского сельского поселения, в том числе: |
| 2.1. | Объекты отдела образования |
| 2.1.1. | директору МБОУ «Семичанская СОШ №7» – Гилевич С.Л. |
| 2.1.2. | заведующей МДОУ № 7 «Ручеек» - заведующей Столбуновой А.С. |
| 2.2.2. | Директору МБУК Семичанского «СДК» структурного подразделения Ареян С.Н., |

Приложение  № 3

к  программе по проведению проверки  готовности

к отопительному периоду  2023-2024 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей  тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

Перечень необходимых документов для проверки готовности потребителей тепловой энергии.

- Приказ о назначении на должность (директор, заведующий).

- План мероприятий по подготовке к ОЗП (с отметкой выполнено).

- Приказ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок.

- Приказ о назначении ответственного за электрохозяйство.

- Протокол проверки знаний.

- Инструкция по эксплуатации теплоустановок.

- Схема системы отопления, схема теплового пункта и если имеется ТС.

- Температурный график (эксплуатационный режим).

- Акт осмотра тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

- Акт осмотра утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери). Составляется Администрацией поселения по результатам проведенной проверки учреждения.

- Наличие приборов учета, их работоспособность (составление акта). Необходимо участие представителя ЦРТС.

- Наряд-допуск на выполнение работ.

- Перечень работ выполняемых по нарядам.

- Перечень работ выполняемых по распоряжению.

- Журнал учета работ выполняемых по нарядам и распоряжениям.

- Паспорт теплосчетчика (копия).

- Паспорт теплового пункта.

- Акт промывки и опрессовки.

- Акт ревизии запорной арматуры.

- Акт о техническом состоянии вентиляционных и дымовых каналов.

- Акт допуска в эксплуатацию узла учета тепловой энергии у потребителя.

- Протокол установки УУТЭ (при наличии).

- Акт сверки взаимных расчетов за поставленную тепловую энергию.

- Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг.

- Паспорт готовности к отопительному периоду.

Приложение  № 4

к  программе по проведению проверки  готовности

к отопительному периоду  2023-2024 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей  тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 гг.

_________________________               "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                   (дата составления акта)

Комиссия, образованная ___________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым

образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к

отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

__________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку

готовности к отопительному периоду)

с  "__" _____________ 20__ г. по "__" ____________ 20__ г. в соответствии с

Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. N 190-ФЗ  "О  теплоснабжении"

провела проверку готовности к отопительному периоду _______________________

___________________________________________________________________________

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении

следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________;

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия

установила: ______________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному

периоду: __________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

<*>

Председатель комиссии:    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                 _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:           _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя

потребителя тепловой энергии, в отношении

которого проводилась проверка готовности

к отопительному периоду)

Приложение  № 5

к  программе по проведению проверки  готовности

к отопительному периоду  2023-2024 годов теплоснабжающих

организаций и потребителей  тепловой энергии на территории

Семичанского сельского поселения

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2023 - 2024 годов

Выдан :  Администрации Семичанского сельского поселения,

(полное наименование теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. Администрация Семичанского сельского поселения;

2. ________________________;

3. ________________________;

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________  № ______.

________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)