**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«08» августа 2025 г. № 93

х. Семичный

**О внесении изменений в постановление Администрации**

**Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 года № 148**

**«Об утверждении муниципальной программы**

**Семичанского сельского поселения**

**«Развитие транспортной системы»»**

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации Семичанского сельского поселения в соответствие, Администрация Семичанского сельского поселения **п о с т а н о в л я е т:**

1. Внести в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г №148 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Семичанского сельского поселения О.В. Грачев

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 08.08.2025 № 93

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 148 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Приложение 1 к постановлению Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 № 148 изложить в следующей редакции:

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Семичанского сельского поселения

от 25.10.2018 № 148

Муниципальная программа

Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

I. Стратегические приоритеты

муниципальной программы Семичанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы

Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее также – Муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Семичанского сельского поселения.

Транспорт – одна из важнейших базовых отраслей экономики, ее функционирование непосредственно влияет на социально-экономическое развитие и безопасность Семичанского сельского поселения.

Важнейший показатель в сфере транспорта: поддержание, оценка надлежащего технического состояния, а также организация и обеспечение безопасного дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения и искусственных сооружений на них.

2. Описание приоритетов и целей

муниципальной политики Семичанского сельского поселения

в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере развития транспортной системы на территории Семичанского сельского поселения

являются:

развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения.

Для достижения намеченных целей предусматривается решение следующих задач:

выполнение комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и искусственных сооружений на них (содержание дорог и сооружений на них);

выполнение комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог).

С учетом положений стратегических документов определены цели муниципальной программы:

– повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 1,0 тыс. населения.

3. Сведения

о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596, с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственных программ Российской Федерации, Ростовской области.

4. Задачи

муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основная задача муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Семичанском сельском поселении:

создание безопасных условий передвижения транспортных средств и пешеходов на внутрипоселковых дорогах Семичанского сельского поселения.

Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:

- улучшение состояния дорог общего пользования Семичанского сельского поселения, создание комфортных условий для населения при перемещениях внутри поселения, развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

Указанные составляющие формируют единую функциональную основу для достижения предусмотренных муниципальной программой результатов и показателей Семичанского сельского поселения.

Решение указанных задач будет осуществляться за счет реализации комплексов процессных мероприятий.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Куратор муниципальной программы Семичанского сельского поселения | – | Глава Администрации Семичанского сельского поселения  Грачев О.В. |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Семичанского сельского поселения | – | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист первой категории по вопросам муниципального хозяйства Капустин А.П.) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения | – | этап I: 2019 – 2024 годы;  этап II: 2025 – 2030 годы |
| 1.4.  1.5. | Цели муниципальной программы Семичанского сельского поселения  Направления (подпрограммы) муниципальной программы Семичанского сельского поселения <1> | – | – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 1,0 тыс. населения. |
|
|
| 1.6. | Объем финансового обеспечения за весь период реализации | – | 1231,0 тыс. рублей:  этап I: 830,9 тыс. рублей;  этап II: 400,1 тыс. рублей |
| 1.7. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ муниципальными программами Ростовской области | – | государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 20.12.2017 № 1596; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645. |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрас-тания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показа-теля | Базовое значение показателя | | Значения показателя | | | | Документ | Ответст-венный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Инфор-мационная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 1,0 тыс. населения.» | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года | МП | убывание | км | ведом­ствен­ный | 21,2 | 2023 | 21,2 | 20,1 | 20,1 | 18,7 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | отсутствует |
| 1.2. | Содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства (приобретение, установка, содержание дорожных знаков) | МП | возрастание | единиц | ведом­ствен­ный | 20 | 2023 | 20 | 25 | 25 | 30 | Постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 25.10.2018 г № 148 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» | Администрация Семичанского сельского поселения | - | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – муниципальная программа;

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Комплексы процессных мероприятий | | | |
| 3.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»  Ответственный за реализацию: Администрация Семичанского сельского поселения  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 3.1.1. | Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения) | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности | уменьшение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года |
| 3.2. Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения»  Ответственный за реализацию: Администрация Семичанского сельского поселения.  Срок реализации: 2024 – 2030 годы | | | |
| 3.2.1. | Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям по элементам обустройства | содержание внутрипоселковых и межпоселковых автомобильных дорог по элементам благоустройства |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы,  структурного элемента, источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 144,7 | 144,7 | 110,7 | 400,1 |
| местный бюджет | - | - | - | - |
| безвозмездные поступления в местный бюджет | 144,7 | 144,7 | 110,7 | 400,1 |
| в том числе за счет средств: | - | - | - | - |
| областного бюджета | - | - | - | - |
| бюджета района | 144,7 | 144,7 | 110,7 | 400,1 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (всего),, в том числе: | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| бюджета района | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения» (всего),, в том числе: | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| местный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |
| безвозмездные поступления в местный бюджет, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
| бюджета района | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | ‒ | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя  по годам реализации | | | | Ответственный  за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | убывание | МП | процентов | 21,2 | 2023 | 21,2 | 1\* | 1\* | 1\* | Администрация Семичанского сельского поселения | отсутствует |

\* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «ремонт и содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» | приобретение товаров, работ и услуг | используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 13,668 | 2023 | 13,668 | 13,668 | 13,668 | 13,668 |

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий,  мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» (всего) | Х | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| Безвозмездные поступления (всего), из них: | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
|  | бюджета района |  | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) «ремонт и содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» (всего), в том числе: | Х | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| Безвозмездные поступления (всего), из них: | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| бюджета района |  | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |
| Х | 951 0409 08 4 01 28310 244 | 110,7 | 110,7 | 110,7 | 332,1 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного  органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена дорожная деятельность (содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения)» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1 «ремонт и содержание авто­мобильных дорог общего пользова­ния местного значения» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (Данилова М.А., специалист по муниципальному хозяйству) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог | 15 ноября 2024г.  18 ноября 2025г.  20 ноября 2026г. | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3 | Контрольная точка 1.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | январь-март 2025г.  октябрь-декабрь 2025  январь-март 2026г.  октябрь-декабрь 2026  январь-март 2027г.  октябрь-декабрь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Данилова М.А., специалист по муниципальному хозяйству) | Акт о приемке выполненных работ  Иные документы | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения»

1. Основные положения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ‒ | Администрация Семичанского сельского поселения |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Семичанского сельского поселения | ‒ | Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя | | Значения показателя  по годам реализации | | | | Ответственный за достижение показателя | Информа-ционная система |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Установлено дорожных знаков согласно схемы ПДД | возрастание | МП | шт | 20 | 2023 | 20 | 1\* | 1\* | 1\* | Администрация Семичанского сельского поселения | отсутствует |

\* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Примечание.

Используемые сокращения:

МП – Муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значение результата  по годам реализации | | | |
| значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства» | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие (результат) «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,  в их общей протяженности | единиц | 20 | 2023 | 20 | 1\* | 1\* | 1\* |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2 «Изготовление проекта организации дорожного движения» | приобретение товаров, работ и услуг | увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям,  в их общей протяженности | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Примечание.

Используемое сокращение:

\* Целевые показатели будут уточнены по мере выделения бюджетных ассигнований в соответствии с местным бюджетом на очередной финансовый год и плановый период

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

# 4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов  по годам реализации (тыс. рублей) | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение уровня безопасности дорожного движения » (всего), в том числе: | Х | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| Безвозмездные поступления (всего), из них: | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| бюджета района |  | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1 «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68.0 |
| Безвозмездные поступления (всего), из них: | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| бюджета района |  | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| Х | 951 0409 08 4 02 28320 240 | 34,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2 «Изготовление проекта организации дорожного движения» (всего), в том числе: | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Безвозмездные поступления (всего), из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджета района |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Х | 951 0409 08 4 02 28390 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

# 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025 – 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель  (наименование исполнительного органа Ростовской области, иного государственного органа, организации, Ф.И.О., должность) | Вид подтверждающего документа | Информационная система  (источник данных) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено содержание автомобильных дорог местного значения по элементам обустройства» | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 2.1  «Приобретение, установка, содержание дорожных знаков, согласно проекта организации дорожного движения» | Х | Администрация Семичанского сельского поселения (специалист по вопросам муниципального хозяйства) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 2.1.1. Заключен муниципальный контракт на содержание автомобильных дорог по элементам | апрель 2025  апрель 2026  апрель 2025 | Администрация Семичанского сельского поселения (Акользина О.В., специалист-финансист) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 2.1.2. Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг по мероприятию | декабрь 2025  декабрь 2026  декабрь 2027 | Администрация Семичанского сельского поселения (Данилова М.А., специалист по муниципальному хозяйству) | Акт о приемке выполненных работ  Иные документы | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.