РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» марта 2019 № 29

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 г № 8 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Развитие транспортной системы» по результатам за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 13.03.2019 г. № 29

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие транспортной системы»

за 2018 год.

1. Конкретные результаты реализации

муниципальной программы, достигнутые в 2018 году

  - Основные результаты, достигнутые в отчетном году

Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» утверждена постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 г № 135 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Семичанского сельского поселения

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 29.01.2018 № 8 «Об утверждении  Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»  распоряжением Администрации Семичанского сельского поселения утвержден План реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2018 год.

На реализацию муниципальной программы в 2018 году местным бюджетом было предусмотрено 55,4 тыс. рублей.

В течение 2018 года заключены 2 муниципальных контракта. В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышение уровня безопасности движения ответственным исполнителем в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог (скашивание травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков);

- заключен муниципальный контракт на выполнение работ по зимнему содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог (механизированная очистка  проезжей части дорог и обочин от снега и противогололедная обработка).

Освоено в рамках реализации муниципальной программы 55,4 тыс. рублей.

1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей муниципальной программы

Задача создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Семичанского сельского поселения, повышения уровня безопасности движения ответственным исполнителем решалась за счет:

- скашивания травы на обочинах, откосах,  разделительной полосе, полосе отвода и в подмостовой зоне, вырубка деревьев  и кустарника с уборкой порубочных остатков в летний период;

- очистки  проезжей части дорог и обочин от снега и нанесения противогололедной обработки;

2.  Результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы

2.1. Описание результатов реализации основных мероприятий подпрограмм

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»;

Подпрограмма 2 - «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

2.1.1.Подпрограмма 1  «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения»

Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммой 1   предусмотрено выполнение следующего мероприятия - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2018 год было предусмотрено  55,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- местного бюджета – 0,0 тыс. рублей;

- бюджета района   – 55,4 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 55,4 тыс. рублей или на 100 %.

Контрольное событие подпрограммы выполнено:

Собранием депутатов Семичанского сельского поселения принято Решение «О признании утратившим силу решение Собрания депутатов «О создании муниципального дорожного фонда Семичанского сельского поселения»;

2.1.2.Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения».

Для реализации поставленных целей и решения задач подпрограммой   предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения;

- изготовление проекта дорожного движения;

В связи с передачей полномочий по содержанию внутрипоселковых автомобильных дорог в Администрацию Дубовского района  Администрацией Семичанского сельского поселения расходы по подпрограмме 2 не проводились. Проект дорожного движения изготовлен в 2016 году.

2.2. Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме.

Основные мероприятия Подпрограмм реализованы в полном объеме.

3.  Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы не выявлено.

3.1. Анализ фактических и вероятных последствий нереализации основных мероприятий подпрограмм

Запланированные мероприятия Подпрограмм реализованы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию мероприятий муниципальной программы

В 2018 году– источником финансирования муниципальной программы являлись иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета Дубовского района.

Общий объем расходов местного бюджета на реализацию муниципальной программы в 2018 году составил 55,4 тыс. рублей, что составляет 100% запланированного объема расходов местного бюджета.

Объем расходов местного бюджета на реализацию подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» составил 55,4 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» – 55,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования местного бюджета на реализацию подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» не планировались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию программы представлены в таблице 4.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты

Результаты реализации муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Муниципальной программой предусмотрено 2 показателя, по
2 показателям плановые значения в 2018 году достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год, с обоснованием отклонений по показателям (индикаторам), плановые значения по которым не достигнуты представлены в таблице 2.

6. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2018 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 135, было внесено 1 изменение. В связи с необходимостью  корректирования средств местного бюджета приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от 26.06.2018г. № 99 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 135».

7. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы (Эп).

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 2 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

целевого показателя 1 – 1;

целевого показателя 1.1 – 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы Эо равна: 2:2= 1. Это высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2.Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования СРом составила: 1:1= 1 что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3.Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывалась в несколько этапов:

3.1 Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Семичанского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения СРм равна: 1:1= 1;

3.2 Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения ССуз = 55,4:55,4= 1,0;

3.3 Эффективность использования средств бюджета поселения Эис равна: 1,0:1,0=1,0.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы признана высокой.

Для оценки эффективности реализации программы рассчитан уровень реализации муниципальной программы, который составил:

УРпр = Эох0,5 + СРомх 0,3 + Эисх 0,2=1*0,5+1*0,3+1*0,2= 1,0.

Уровень реализации муниципальной программы признан высоким.

- .

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения : «Развитие транспортной системы»   отчетный период   2018 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них | специалист по вопросам муниципального хозяйства | Выполнены работы по муниципальным контрактам от 09.01.2018 № 2; от 17.07.2018г. № 49; выполнены работы по содержанию дорог(скашивание травы на обочинах, откосах,); заключен договор на зимнее содержание дорог | 09.01.2018 17.07.2018 | 31.12.2018 31.12.2018 | 47,9 7,5 | 47,9 7,5 | 47,9 7,5 | 0,0 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения | Администрация Семичанского сельского поселения | В 2017 году мероприятие не решалось | - | - | - | - | - | - |
| 2.2.2 | изготовление проекта дорожного движения | Администрация Семичанского сельского поселения | проект организации дорожного движения и схема дислокации дор. знаков изготовлена в 2016 году | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы | специалисты Семичанского сельского поселения | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере. | X | 31.12.2018 | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 0,0 |

Таблица № 2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) |  |  | Ед. измерения |  |  | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> |  |  | отчетный год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |
| - Муниципальная программа Семичанского сельского поселения «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | 65,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| 2. | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  | 6 |  |  | -- |  |  | - |  | Полномочия переданы муниципальному району |  |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; |  |  | процент |  |  | 65,0 |  |  | 70,0 |  |  | 70,0 |  | - |  |  |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | количество дорожных знаков, необходимых для установки на дорогах |  |  | количество |  |  | 6 |  |  | - |  |  | - |  | Полномочия переданы муниципальному району |  |  |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 1.1. «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства | 01.01.2018 |  | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | выполнены работы по содержанию дорог(скашивание травы на обочинах, откосах,); заключен договор на зимнее содержание дорог | - |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 2.1 «установка дорожных знаков согласно проекта организации дорожного движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | - | - | - | - | - | - | Полномочия переданы муниципальному району |
|  | Основное мероприятие 2.2 «изготовление проекта дорожного движения» |  | специалист по вопросам муниципального хозяйства |  | - | - | - | - | - | - | проект организации дорожного движения и схема дислокации дор. знаков изготовлена в 2016 году |

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы

за  2018 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | Всего | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Семичанского сельского поселения» | Всего | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения и искусственных сооружений на них» | Всего | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, <2> | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 55,4 | 55,4 | 55,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |