РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СЕМИЧАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«01» февраля 2017 № 12

х. Семичный

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы  Семичанского сельского поселения

«Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения», Администрация Семичанского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить отчет о ходе работ по муниципальной программе «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения», утвержденной постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013 года № 128 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» по результатам за 2016 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава  Администрации

Семичанского сельского поселения                              О.В. Грачёв

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

5-44-42

### Приложение

к постановлению Администрации Семичанского

сельского поселения

от 01.02.2017 г. № 12

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ                        СЕМИЧАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Семичанского сельского поселения»

за 2016 год.

Отчет об исполнении муниципальной  программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  за 2016 год составлен сектором экономики и финансов Администрации Семичанского сельского поселения  в соответствии с постановлением Администрации Семичанского сельского поселения от 03.09.2013 г № 113 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Семичанского сельского поселения»

Реализация программы направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения; привлечение инвестиций в жилищно-коммунальный комплекс; улучшение качества жилищно-коммунальных услуг; социальную защиту населения при оплате жилищно-коммунальных услуг; улучшение благоустройства сельского поселения.

1. Результаты реализации муниципальной программы,

достигнутые за отчетный год

В рамках муниципальной программы в 2016 году  было заключено 11 муниципальных контрактов: о предоставлении субсидий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, на изготовление сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода, на получение заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ, на оплату за потребленную электроэнергию( уличное освещение), на ремонт линий электропередач. На реализацию муниципальной программы в 2016 году местным бюджетом предусмотрено 3 802,5 тыс. рублей (из них 1455,7 тыс. рублей – безвозмездные поступления из областного бюджета, 950,0 тыс.рублей – благотворительная помощь). Фактическое освоение средств составило 2673,5 тыс. рублей, или 70,3 %.

Муниципальная программа включает в себя  следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 - «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения   жилищно-коммунальными услугами».

Задача повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов на базе модернизации систем коммунальной инфраструктуры решалась за счет:

- организации  ремонта и оплаты уличного освещения Семичанского сельского поселения;

- организации работ по изготовлению сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода;

- организации работ по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ.

Задача сокращения расходов бюджетных средств на возмещение выпадающих доходов организаций коммунального комплекса при государственном регулировании тарифов на коммунальные услуги для населения решалась путем своевременного перечисления субсидий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в части областных средств и средств местного бюджета.

В целях решения задачи по развитию благоустройства территории Семичанского сельского поселения были приобретены и установлены остановочный павильон и детское игровое оборудование.

В результате реализации муниципальной программы была улучшена комфортная среда проживания и жизнедеятельности для всех жителей Семичанского сельского поселения и достигнут качественно новый уровень состояния жилищно-коммунальной сферы.

2. Результаты реализации основных мероприятий программы

в разрезе подпрограммы

Основное мероприятие 1.1. «Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги».В рамках этого мероприятия осуществлялось софинансирование мероприятий по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. Для реализации мероприятия в 2016 году было заключено 2 договора с ГУП РО УРСВ на сумму 1508,5 тыс.рублей, в том числе за счёт средств:

- областного бюджета – 1455,7 тыс. рублей;

- местного бюджета – 52,8 тыс. рублей.

Средства освоены на сумму 1508,5 тыс. рублей или на 100 %.

Основное мероприятие 1.2. «Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения». В рамках этого мероприятия производилась оплата за потребленную электроэнергию по уличному освещению, проведена замена ламп и частичный ремонт сетей уличного освещения. В целях реализации мероприятия было заключено 5 договоров на сумму 308,75 тыс.рублей. средства в рамках данного мероприятия освоены на 10,6%. Низкий процент исполнения объясняется отсутствием документов, позволяющих произвести расход и оптимизацией  бюджетных средств(использованием энергосберегающих ламп, освещения улиц поселение в определенное время суток).

Основное мероприятие 1.3. «Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода».В рамках этого мероприятия изготовлена смета на предварительную стоимость строительства газопровода в х.Семичный. Средства освоены на сумму 20,0 тыс. рублей или на 100 %.

Основное мероприятие 1.4.  «Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ» В рамках этого мероприятия была проведена оценка достоверности изготовленной сметы согласно законодательства. Средства освоены на сумму 20,0 тыс. рублей или на 100 %.

Основное мероприятие 1.5. «Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения»  В рамках этого мероприятия планировалось приобретение остановочного павильона для жителей Семичанского сельского поселения за счет средств бюджета поселения и приобретение и установка детского игрового оборудования за счет средств благотворительной помощи, оказанной ООО «Газпром Инвест». Запланированные средства освоены на100% в сумме 991,0 тыс.рублей.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий показателей (индикаторов)     муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за год приведены в приложении № 3 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения» за 2016 год.

3. Результаты использования бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию мероприятий

муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы в 2016 году осуществлялось  за счет средств местного, областного бюджетов  и средств благотворительной помощи в объемах, предусмотренных муниципальной программой, утвержденной постановлением администрации Семичанского с/п от 30.12.2016г. № 212 «О внесении изменений в постановление от 02.10.2013г. № 128 «Об утверждении муниципальной программы Семичанского сельского поселения  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения».

Общий объем финансирования муниципальной программы в 2016 году составил 2673,5 тыс. рублей, при плановых назначениях  3802,5 тыс.рублей. Информация о расходах на реализацию муниципальной программы представлена в приложении № 4 к  приложению постановления.

4. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

Реализация программы направлена на выполнение 5 основных мероприятий. Для оценки достижения выполненных мероприятий определены 3 показателя.

1. доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области.

2. доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене

3. доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения

Выполнение этих показателей способствует повышению удовлетворенности населения Семичанского сельского поселения уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижению уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов; повышению протяженности освещенных улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы за год приведены в приложении №2 к  отчету о реализации  муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения » за 2016 год.

5. Информация о внесенных изменениях в программу

В течение 2016 года в программу, утвержденную постановлением  Администрации Семичанского сельского поселения от  02.10.2013 № 128, было внесено 6 изменений. В связи с выделением средств областного бюджета на осуществление расходов на мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги, необходимостью изготовления сметы на предварительную стоимость строительства газопровода в х.Семичный и проведением оценки достоверности изготовленной сметы, выделением ООО «Газпром Инвест» средств благотворительной помощи приняты  постановления Администрации Семичанского сельского поселения от  19.02.20169 № 33, от 01.04.2016 № 57, от 23.06.2016г. № 112, от 15.09.2016г. № 146, от 01.12.2016 г. № 184, от 30.12.2016 г № 212 «О внесении изменений в постановление Администрации Семичанского сельского поселения от 02.10.2013  № 128».

6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном году, в том числе бюджетной эффективности

Критерий «Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и Муниципальной программы в целом» рассчитывается по формуле по каждому показателю:

Фi

Ci = ---------------------- ,

Пi

где:

Сi - степень достижения i - показателя Муниципальной программы (процентов);

Фi - фактическое значение показателя;

Пi - установленное Муниципальной программой целевое значение показателя.

2673,5

C1= ----------------------- = 0,703,

3802,5

1508,5

C2= ---------------------------------  = 1,

1508,5

134,0

C3 = -----------------------------  = 0,106,

1263,0

20,0

C4= -----------------------   = 1,

20,0

20,0

C5= ---------------------------------  = 1,

20,0

991,0

C6 = -----------------------------  = 1,

991,0

Критерий «Степень реализации основных мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации)» проводится по формуле:

ΣСi

Р = ---------------------------- х 100 %,

n

где:

Р - результативность реализации Муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей Муниципальной программы.

0,703+1+0,106+1+1+1

Р = ----------------------------                                                                                                                                                        х 100 % = 80,2%

6

Так как значение показателя результативности Р практически равен 80%, степень достижения запланированных результатов Муниципальной программы оценивается как средняя;

Критерий «Степень соответствия запланированному уровню затрат на реализацию Муниципальной программы и эффективности использования средств местного бюджета производится по следующей формуле:

ФРi

П = ----------------------------------- х 100%,

ЗРi

где:

П - полнота использования бюджетных средств;

ФР - фактические расходы местного бюджета на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде;

ЗР - запланированные местным бюджетом расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде.

2673,5

П = ----------------------------------- х 100% = 70,3%,

3802,5

В целях оценки степени соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню, полученное значение показателя полноты использования бюджетных средств сравнивается со значением показателя результативности:

Так как значение показателя результативности Р и значение показателя полноты использования бюджетных средств П равно или больше 80%, то степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как удовлетворительная.

Расчет эффективности использования средств местного бюджета на реализацию Муниципальной программы производится по следующей формуле:

П

Э = ----------------------------------- ,

Р

где:

Э - эффективность использования средств местного бюджета;

П - показатель полноты использования бюджетных средств;

Р - показатель результативности реализации Муниципальной программы.

70,3

Э = -----------------------------------  = 0,70,

100,0

Так как значение показателя эффективность использования средств местного бюджета Э меньше 1, то такая эффективность оценивается как высокая.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В 2016 году муниципальная программа реализуется  в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения».

Выводы:

- программа реализуется успешно:

- запланированные мероприятия программы на 2016 год выполнены;

Предложение:

- - учитывая социальную значимость Программы, целесообразно продолжить работу в данном направлении.

Таблица 1

к приложению

Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы: «Обеспечение качественными   жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения»  отчетный период  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | Заключены контракты с ГУП РО УРСВ: от 11.01.2016 №6 на сумму 741,0тыс.рублей;от 15.07.2016г.№53 на сумму на сумму 767,5 тыс.рублей | 01.01.2016г. | 31.12.2016 | 1508,5 | 1508,5 | 2 |
| 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | Контракт от 30.12.2015 № 110400047 Муниципальный контракт №18 от 26.02.2016-9949,12руб Муниципальный контракт от 13.05.2016г № 43-9949,12руб Муниципальный контракт от 09.12.2016г № 61201601024140/96-38209,33руб Муниципальный контракт от 09.12.2016г № 98-13640,00руб | 01.01.2016 26.02.2016 13.05.2016 09.12.2016 09.12.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 31.12.2016 | 157,1 9,9 9,9 38,2 13,6 | 62,3 9,9 9,9 38,2 13,6 | 1- 237,15т.р. 1 1 1 1 |
| 1.1.3 | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | Договор № 1152-П/16/60 от 15.08.2016г. | 15.08.2016 | 24.08.2016 | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 1.1.4 | Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | Муниципальный контракт от 24.08.2016г. № 147/61 | 24.08.2016 | 09.09.2016г. | 20,0 | 20,0 | 1 |
| 1.1.5 | Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | Муниципальный контракт от 18.10.2016г. № 83 Муниципальный контракт от 13.12.2016 г. №0158300054816000004 | 18.10.2016 13.12.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 | 41,0 950,0 | 41,0 950,0 | 1 1 |
| 1.1 | Контрольное событие программы | Специалисты Администрации Семичанского сельского поселения |  | X | 31.12.2016 | X | X | X |

.

Таблица №2

к приложению

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному<1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальной программа Семичанского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
| 2. | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
| 3. | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 |  |
| подпрограмма «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения области | процентов | 36,8 | 88,8 | 88,8 | - |
|  | доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 43,2 | 43,2 | 43,2 | - |
|  | доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Семичанского сельского поселения | процентов | 80,2 | 80,2 | 80,2 | - |

Таблица №3

к приложению

Сведения

о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, мероприятий ведомственных целевых программ

| № п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы, мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный исполнитель заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные |  | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |
| Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1.1 Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | Начальник сектора экономики и финансов Г.Г.Жигунова; Главный специалист-главный бухгалтер И.Ю.Наровенко | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение удовлетворенности населения сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; | мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.2. Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 01.01.2016 | 31.12.2016 | повышение протяженности освещенных улиц Семичанскогосельского поселения | мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.3. Мероприятия по изготовлению сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | 15.08.2016 | 24.08.2016 | 15.08.2016 | 24.08.2016 | изготовление сметы на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.4. Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | 24.08.2016 | 09.09.2016г. | 24.08.2016 | 09.09.2016г. | получение заключения по оценке достоверности сметных расчетов | мероприятия выполнены в полном объеме |  | - |
|  | Основное мероприятие 1.1.5 Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения | Специалист 2 категории по муниципальному хозяйству Н.В.Погорелова | 18.10.2016 13.12.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 | 18.10.2016 13.12.2016 | 31.12.2016 31.12.2016 | приобретение и установка остановочного павильона приобретение и установкадетского игрового оборудования | Остановочный павильон приобретен и установлен мероприятия выполнены в полном объеме |  | - - |
| 1.2 | Контрольное событие программы |  | Х | 31.12.2016 | Х | 31.12.2016 | Х | Х |  | - |

Таблица №4

к приложению

Сведения

об использовании бюджета Семичанского сельского поселения , федерального, областного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной  программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Семичанского сельского поселения»

за  2016 г.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования |  | Объем расходов, предусмотренных муниципальной программой (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |
| Муниципальная программа | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» | всего |  | 3802,5 | 2673,5 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1396,8 | 267,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1455,7 | 1455,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 950,0 | 950,0 |  |
| Подпрограмма 1 | «Обеспечение жителей Семичанского сельского поселения жилищно-коммунальными услугами» | всего |  | 3761,5 | 2632,5 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1355,8 | 226,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1455,7 | 1455,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | 950,0 | 950,0 |  |
| Основное мероприятие 1.1.1 | Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги | всего |  | 1508,5 | 1508,5 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 52,8 | 52,8 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  | 1455,7 | 1455,7 |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1.2 | Мероприятия по уличному освещению населенных пунктов Семичанского сельского поселения | всего |  | 1263,0 | 134,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 1263,0 | 134,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.3. | Мероприятия по изготовлению смет на проектно-изыскательские работы на строительство распределительного газопровода | всего |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | бюджет поселения |  | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  | - | - |  |
|  |  | областной бюджет |  | - | - |  |
|  |  | внебюджетные источники |  | - | - |  |
| Основное мероприятие 1.1.4. | - Мероприятия по получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ |  | всего | - 20,0 |  | - 20,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 20,0 |  | - 20,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |
| - Основное мероприятие 1.1.5. | - Мероприятия по благоустройству территории Семичанского сельского поселения |  | всего | - 991,0 |  | - 991,0 |
|  |  |  | бюджет поселения | - 41,0 |  | - 41 |
|  |  |  | федеральный бюджет | - - |  | - - |
|  |  |  | областной бюджет | - - |  | - - |
|  |  |  | внебюджетные источники | - 950,0 |  | - 950,0 |

| Таблица 5 к приложению Информация о соблюдении условий софинансирования расходных обязательств Семичанского сельского поселения при реализации основных мероприятий муниципальной программы Семичанского сельского поселения в отчетном году «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Семичанского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование основного мероприятия муниципальной программы (по инвестиционным расходам - в разрезе объектов) |  | Установленный объем софинансирования расходов* (%) |  |  |  |  | Объем фактических расходов |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | местный бюджет |  | за счет средств областного бюджета |  |  | за счет средств местного бюджета |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. рублей |  | % | тыс. рублей | % |  |
| Мероприятия по возмещению предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги в объеме свыше установленных Региональной службой по тарифам Ростовской области предельных максимальных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и коммунальные услуги |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1455,7 |  | 96,4 | 52,8 | 3,6 |  |
| ВСЕГО: |  | 96,4 |  |  | 3,6 |  | 1455,7 |  | 96,4 | 52,8 | 3,6 |  |